市政工程招标控制价编制说明

工程名称：石狮市水系综合治理-水质提升治理项目-塘头沟系统改造工程

工程概况 1.建设地点：泉州市石狮市。 2.工程专业：市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： / 。 2）道路工程： 道路长度：/，道路修建宽度：/ ，车道数：/ ；车行道路面类型：沥青混凝土路面车行道、透水砖人行道。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 0 米，总长： 0米。 4）涵洞工程： ① /涵洞、 /涵洞，是否顶进箱涵：否 。 5）排水工程： 管道材质： HDPE缠绕增强管(B型结构壁)、离心球墨铸铁管、UPVC平壁实壁排水管； 施工方法： 开槽埋管等 ； 6）隧道工程： 单线隧道长度 0 m，隧道净空面积 0 m2，净宽： 0 m。 7)给水工程： 管道材质：/ ； 施工方法：/ 。 8）路灯工程：路灯类型： / 。 9)其他工程： 路面破除及恢复等。 - 编制范围 按照 长江勘测规划设计研究有限责任公司设计的《石狮市水系综合治理-水质提升治理项目-塘头沟系统改造工程》（2025年04月）图纸，专业范围包括河道治理工程、污水工程等。 - 编制依据 - 1.图纸：长江勘测规划设计研究有限责任公司设计的石狮市水系综合治理-水质提升治理项目-塘头沟系统改造工程图纸、设计工作联系单编号01及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止出稿日以前） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止出稿日以前） 。其中，暂列金额： 850000元 ；专业工程暂估价：/ ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：执行《泉州市住房和城乡建设局关于发布泉州市建设工程人工费指数的通知》泉建筑[2021] 64号文，人工费指数1.1701。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格： 参考《泉州工程造价管理》（2025年5月）泉州市市区信息价、定额基期价格、市场询价等 。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别： 市政工程 。 2.总承包服务费费率： 不计 。 3.税率： 9% 。 4.其他：执行标准化管理。 5.泉州防尘喷雾措施费用调整：根据泉建综[2018]67号文调整。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合5%计算；场内平衡的土方运输费用由投标单位自行考虑，余土、废渣按外运3km包干计算（含弃土场及渣土收纳费）。淤泥外运运距按20Km包干（含无害化处理机收纳费）。综合单价由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后不再调整。 2.石方工程：无。 3.脚手架：钢管井字架、单排脚手架。 4.混凝土模板及支架： 胶合或钢模板已综合在定额内 。 5.围堰： 无 。 6.便道及便桥：按包干价考虑，中标后不再调整。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机1台、履带式推土机1台、压路机1台、沥青混凝土摊铺机1台，机械型号按定额，实际进场型号、数量不同的结算时不再调整；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水：按包干价考虑，中标后不再调整。 10.处理、监测、监控： 无 。 11.材料二次搬运： 无 。 12.行人、行车干扰： 无 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。 14.爆破安全措施：无。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：按包干价考虑，中标后不再调整。 19.工程排污费： 不计 。 20.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：预制混凝土仿石栏杆、钢筋砼仿木桩、Φ315塑料污水检查井等 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 04B001; 木板桩支撑; 1.支撑方式：板式支护 2.详见图号SSSX-WTY-02; m; 按图示长度计算; 制作及安装. - 八、其他需要的说明 - （一）应业主要求 - 本项目混凝土采用非泵送商品混凝土。 - 土方、石渣外运按3Km包干（含弃土场及渣土收纳费）。 - 破除路面碎石基层按70%利旧计算，实际不同不予调整，破除后利旧时的场地堆置，由投标人根据现场实际周边环境考虑进行报价，中标后不再调整价格。 - 河道整治工程 - 1.根据设计院回复，河岸上的人行道及车行道不用考虑拆除。 - 2.根据设计院回复，人行道透水砖采用20×10×3cm。 - 3.根据设计院回复，临时泥结碎石路面需考虑拆除。 - 4.根据设计院回复，现状砌石护坡同土方一起开挖考虑，不单列挖除挡墙砌石护坡。 - 5.根据设计院回复，挡墙采用C20埋石砼挡墙。 - 6.根据设计院回复，干砌块石护底(部分利用旧料)长度同清淤长度。 - 7.根据设计院回复，挡墙以塘头右A0+000.00横剖面图（图号SSSX-TTG-HDZL）中的C20埋石砼挡墙为准。 - 8.根据设计院回复，补充路沿石节点大样图。 - 9.根据设计院回复，C60砼仿木桩封口按仿木盖板处理。 - 10.根据设计院回复，C20埋石砼挡墙上宽尺寸、坡率、下宽两侧各增加400mm为固定值，下底宽度根据挡墙高度调整。 - 11.根据设计工作联系单，塘头右 A0+000.00~塘头右 A0+043.98、塘头右B0+000.00~塘头右B0+286.65、塘头右 C0+000.00~塘头右 C0+124.38、塘头右 D0+000.00~塘头右 D0+037.32.塘头右 E0+000.00~塘头右 E0+055.77、塘头右 F0+000.00~塘头右 F0+176.68、塘头右GO+000.00~塘头右 GO+130.32 段原新建透水砖人行道1028.39m，在人行道一侧增加600*300*150m 芝麻白花岗岩路沿石 1028.39m。详见“附图- 塘头沟护岸横断面图(1~19/19)”。 - 12.根据设计工作联系单，后垵沟原新建透水砖人行道927.04m,在人行道一侧增加 600*300*150mm芝麻白花岗岩路沿石 927.04m。后垵沟原有挡墙一侧，新增 C20 砼压顶 673.5m。详见“附图二支流后垵沟护岸横断面图(1~3/3)”。 - 13.干砌块石护底，部分利用原有已水毁护坡的旧石料,利旧时的场地堆置及旧料综合处理后可用于护底，由投标人综合考虑报价，中标后不再调整价格。 - 污水管网工程 - 1.根据设计院回复，道路路面拆除范围同道路路面恢复。 - 2.根据设计院回复，道路路面拆除结构层做法同道路路面恢复。 - 3.根据设计院回复，污水主管采用社区、村级机动车道路面恢复结构图，接户管采用房前屋后路面恢复结构图，具体路面破除恢复宽度按如下原则计算，结算时根据现场实际情况按实调整。 - （1）开挖深度1000<管道埋深<1500：DN200管径，开挖宽度为1100mm；DN300管径，开挖宽度为1200mm；DN400管径，开挖宽度为1900mm； - （2）开挖深度1500≤管道埋深<2000：DN200管径，开挖宽度为1400mm；DN300管径，开挖宽度为1500mm；DN400管径，开挖宽度为1600mm； - （3）开挖深度2000≤管道埋深<3000：DN200管径，开挖宽度为1100mm；DN300管径，开挖宽度为1200mm；DN400管径，开挖宽度为1300mm； - （4）开挖深度3000≤管道埋深<4000：DN200管径，开挖宽度为1500mm；DN300管径，开挖宽度为1600mm；DN400管径，开挖宽度为1700mm； - （5）接户管:De110管径，开挖宽度为410mm；De160管径，开挖宽度为460mm；De200管径，开挖宽度为500mm。 - 4.根据设计院回复，接户管埋深按管顶覆土0.6m考虑。 - 5.根据设计院回复，接户井Φ315mm塑料检查井（含内盖）平均井深1.0m考虑。 - 6.根据设计院回复，新建护岸挡墙污水管按管顶+0.5m往下反开挖考虑。 - 7.根据设计院回复，排水沟盖板详图集24J331，页4-4按覆土厚度h1按0考虑。 - 8.根据设计院回复，新建排水沟采用聚合物树脂混凝土成品排水沟系统，沟体壁厚为60mm，配套安装承载等级为D400的球墨铸铁盖板，盖板与沟体之间采用不锈钢螺栓锚固连接。 - 9.根据设计院回复，破除混凝土路面的锯缝厚度按四分之一板厚计。 - 10.植筋仅考虑社区、村级机动车道路面。 - 11.纵向新旧路面施工缝暂全部按新增拉杆考虑，若现场利用原有路面纵缝拉杆，根据实际情况按实调整。 - 12.接户管、防臭器De110、防臭器De160、管道封堵、临时封堵及调水工程量暂按图纸数量表计算，结算按实结算。 - 13.接户检查井均按非车行道考虑。 - 14.现状管线保护已包含在安全文明措施费中，不再另行计取。 - 15.道路恢复胀缝暂不计取，结算按实结算。 - 九、审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 详见审核报告。